**Anexă la H.G. nr. /2020**

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

***„Amenajare râu Gilort în zona localității Novaci, județul Gorj”***

|  |  |
| --- | --- |
| **TITULAR:**  | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
|  |  |
| **BENEFICIAR:**  | Administrația Naţională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Jiu |
|  |  |
| **AMPLASAMENT**:  | Lucrările se află în bazinul hidrografic Jiu, pe cursul Râului Gilort (cod cadastral VII-2.34) - afluent al Râului Jiu, pe Pârâul Gilorțel (cod cadastral VII-2.34.3), pe pârâul Hirisești (cod cadastral VII-2.34.4), pe afluenții Pârâul Scărița și Valea Novaci de pe teritoriul administrativ al orașului Novaci, și pe torenții din sectorul superior al bazinului Râului Gilort, județul Gorj  |

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

 **Valoarea totală a investiţiei** (*inclusiv TVA)*: **mii lei 95.885**

*(preţuri la 30.04.2020, curs LEI / EURO, 1 euro = 4,8421 lei.*

*din care:*

 **construcții montaj: mii lei**  **87.977**

**-Din care: INV/C+M**

LOT 1 mii lei 24.363

mii lei 20.145

LOT 2 mii lei 31.683

mii lei 30.057

LOT 3 mii lei 20.191

mii lei 19.151

LOT 4 mii lei 12.896

mii lei 12.227

LOT 5 mii lei 6.752

mii lei 6.397

**- Eșalonarea investiției**

Anul I INV mii lei 31.000

 C+M mii lei 29.000

Anul II INV mii lei 31.000

 C+M mii lei 29.000

Anul III INV mii lei 33.885

 C+M mii lei 29.977

**Capacități:**

* Amenajare albie râu Gilort ml 9.000
* Amenajare albie afluenți ml 2.000
* Construcții de retenție buc 29

*din care:*

* + LOT 1 - Amenajare albie râu Gilort (P1-P31) ml 2.710
	+ LOT 2 - Amenajare albie râu Gilort (P31-P52) ml 2.300
	+ LOT 3 - Amenajare albie râu Gilort (P52-P70) ml 2.280
	+ LOT 4 - Amenajare albie râu Gilort (P70-P91) ml 1.710
	+ LOT 5 - Amenajare albie afluenți ml 2.000

- Construcții de retenție buc 29

**Durata de execuție a investiţiei**: luni 36

**FACTORI DE RISC**

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**FINANŢAREA INVESTIŢIEI**

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, din venituri proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite.