Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Punerea în siguranță a digului pe malul drept al fluviului Dunărea, pe brațul Borcea, în zona comunei Stelnica, județul Ialomița – Etapa I+II”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Naţională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița |
| AMPLASAMENT: | Localitatea Stelnica, judeţul Ialomiţa |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei actualizate: (inclusiv TVA)			mii lei	           325.650

din care construcții montaj: (inclusiv TVA)				mii lei	           284.457

(în prețuri la 01.10.2022 cursul lei/Euro, 1 Euro =4,9490 lei)

Valoare rest de executat Etapa II-1 + Etapa II-2 (inclusiv TVA)		mii lei	           323.658

din care construcții montaj: (inclusiv TVA):				mii lei	           282.577

Valoarea totală rest de executat Etapa II-1					mii lei	           310.133

din care construcții montaj (inclusiv TVA):				mii lei	           270.743

Valoarea totală rest de executat Etapa II-2 (inclusiv TVA)			mii lei		13.525

din care construcții montaj (inclusiv TVA):				mii lei		11.834

Eșalonarea investiției (rest de executat)

Anul I             INV                                                                  		mii lei             157.298

C+M                                                                 		mii lei             137.333

Anul II            INV                                                                  		mii lei             166.360

C+M                                                                		mii lei             145.244

Capacități:

- Etapa I – recepționată conform PVRTL nr. 9799/17.06.2014

- Ecran palplanse                                               ml			         70,65

- Protecție taluz dig, zona Bentu                       ml                                         80,00

- Etapa II-1 - Consolidare dig Bentu

- Dig de dirijare                                                 ml                                     1492

- Traverse 			                        buc                                        13

- Etapa II-2 - Închidere linie apărare împotriva inundațiilor a localității Stelnica:

- Consolidare dig 				ml			       387

- Dig de apărare 				m                                        375

- Subtraversare 					buc			           1

Durata  rest de execuție a investiţiei: 	                        luni                                     24

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.