Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Îmbunătățirea  condițiilor  de  funcționare  în  siguranță  a  acumulării  Budeasa,  județul  Argeș”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea Pitești |
| AMPLASAMENT: | Acumularea Budeasa |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:		 mii lei			  196.142

din care C+M, inclusiv TVA: m		           		  mii lei		  110.602

în prețuri valabile la data de 03.01.2024; 1 euro = 4,9731 lei.

Etapa I - Acumulare Budeasa

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:                       mii lei			  101.571

din care C+M, inclusiv TVA:	             	            	 mii lei			    48.491

în prețuri valabile la data de 03.01.2024; 1 euro = 4,9731 lei.

Etapa a- II-a - reabilitare conductă mal drept

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:	            mii lei			  94.571

din care C+M, inclusiv TVA:		 		mii lei			  62.111

în prețuri valabile la data de 03.01.2024; 1 euro = 4,9731 lei.

Capacități:

-Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării.

Etapa I -a – Reabilitarea acumulării Budeasa              	buc                      1

Etapa a-II-a – Reabilitare conductă mal drept 		buc                      1

Durata de execuție a investiției TOTAL:          	            luni                                        24

din care:

Etapa I-a: – Reabilitarea acumulării Budeasa:                	luni                                        12

Etapa a-II-a: – Reabilitare conductă mal drept                   	luni                                        12

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează astfel:

Etapa I-a – din sumele aferente componentei de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1 – Managementul Apei, și din finanțare publică națională, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Etapa a-II-a – din fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.